Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел благоустройства администрации МР «Печора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации МР «Печора», МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»  2. Управление реализацией проектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства и качества городской среды городского поселения «Печора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения «Печора»  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Уровень благоустройства дворовых территорий (%, нарастающим итогом).  2. Уровень благоустройства общественных территорий (%, нарастающим итогом).  3. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий (%, в год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2018 -2027 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 353 253,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финанси-рования | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| 353 253,1 | | 7 422,7 | | 87 241,2 | | 69 170,2 | | 70 454,2 | | 64 240,2 | | 16 125,4 | | 14 710,6 | | 8 176,2 | | 7 856,2 | | 7 856,2 |
| федеральный бюджет РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 082,9 | | 4 320,9 | | 7 423,1 | | 10 454,1 | | 6 305,5 | | 6 028,1 | | 5 795,4 | | 5 755,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 339,7 | | 1 851,8 | | 74 353,7 | | 55 844,2 | | 54 768,5 | | 56 586,3 | | 6 234,5 | | 6 632,1 | | 6 356,2 | | 6 356,2 | | 6 356,2 |
| бюджет МО ГП «Печора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 705,5 | | 1 250,0 | | 5 459,4 | | 2 851,9 | | 9 280,2 | | 1 625,8 | | 4 095,5 | | 2 322,7 | | 1 820,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125,0 | 0,0 | | 5,0 | | 20,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Объемы финансирования региональных проектов, реализуемых в рамках Программы | Общий объем финансирования составляет 102 030,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финанси-рования | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 102 030,6 | | 0,0 | 12 752,0 | | 17 731,4 | | 11 437,8 | | 11 008,7 | | 12 222,1 | | 13 310,0 | | 7 856,2 | | 7 856,2 | | 7 856,2 | |
| федеральный бюджет РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 762,0 | | 0,0 | 7 423,1 | | 10 454,1 | | 6 305,5 | | 6 028,1 | | 5 795,4 | | 5 755,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет РК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 922,4 | | 0,0 | 4 053,7 | | 5 504,2 | | 3 988,5 | | 3 879,7 | | 5 204,5 | | 6 223,2 | | 6 356,2 | | 6 356,2 | | 6 356,2 | |
| бюджет МО ГП «Печора» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 346,2 | | 0,0 | 1 275,2 | | 1 773,1 | | 1 143,8 | | 1 100,9 | | 1 222,2 | | 1331,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | | 1 500,0 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит к концу 2027 года достичь следующих конечных результатов:  в течение срока реализации Программы комплекс мер должен повысить уровень комфорта проживания на территории городского поселения, в том числе:  - повысить уровень благоустройства дворовых территорий до 100 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству;  - повысить уровень благоустройства общественных территорий до 62,5 % от общего количества общественных территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

»